**工程审价客户需要的资料清单**

1. 合同、补充协议
2. 投标书、招标文件
3. 设计图纸、竣工图纸
4. 工程签证（包括现场签证、会审纪要、变更签证等）
5. 监理日志、施工日志、隐蔽记录等
6. 甲方材料清单

还需要考虑的有：  
1、施工现场记录与日记、实际进度与结算材料季度、月度平均价要加权统计（视合同而定)；  
2、会议纪要，可分析索赔原因与责任方；   
3、其它补充协议，注意配合费问题；  
4、如工期较长且涉及气候灾害等索赔，需要政府有关部门的文件作为依据；   
5、设计涉及的标准图集、有关施工规范等文件；   
6、当地政府的相关造价管理文件;   
7、现场有关的重要照片、录像、录音等资料；   
8、往来联系函、传真、电邮文件；   
9、其它与工程有关的资料、人证、知识产权等。

页脚.jpg